Tablica Kanban

Rozproszona współpraca agentów LLM

- O projekcie i produkcie

Projekt dyplomowy inżynierski “Rozproszona współpraca agentów LLM” jest kontynuacją projektu grupowego “Rozproszona współpraca LLM inspirowanna umysłami rojowymi”. Celem projektu jest implementacja systemu rozproszonej współpracy agentów LLM z koordynacją zdecentralizowaną oraz porównanie właściwości systemowych i jakości generowanych odpowiedzi podczas równoległej i rozproszonej współpracy agentów LLM

- Stany zadań

  - Opis stanów

| Stan / kolumna | Opis | Kryterium przejścia |
| --- | --- | --- |
| Proposed | Zadania zaproponowane ale nie zaakceptowane jeszcze przez zespół. | (→ Todo) Zespół przedyskutował zaproponowane zadanie i zdecydował się, że jest potrzebne / możliwe do wykonania |
| Todo | Zadania zaakceptowane przez zespół jako wykonalne / potrzebne | (→ In Progress) Dowolny członek zespołu rozpoczął pracę nad danym zadaniem |
| In Progress | Zadania nad którymi obecnie wykonywane są jakieś prace | (→ Pending Testing) Wykonywanie zadania zostało zakończone i oczekuje ono na testy (→ Testing) Bezpośrednio po zakończeniu wykonywania zadania wykonywane zostają testy |
| Pending Testing | Zadania nad którymi zakończyła się praca - oczekują na przeprowadzenie odpowiednich testów | (→ Testing) Rozpoczęte przeprowadzanie testów |
| Testing | Testowanie m.in. poprawności działania wykonanego zadania | (→ In Progress) Testowanie wykrywło błędy / problemy, zadanie jest poprawiane (→ Done) Testowanie przebiegło pomyślnie, zadanie zostało zakończone a kod umieszczony w repozytorium |
| Done | Zadanie wykonane poprawnie i przetestowane; wykonany kod umieszczony w repozytorium (zadanie spełnia DoD) | Ostatni stan – brak kolejnych przejść |

  - Diagram możliwych przejść między stanami

- Limity WIP

| Stan / kolumna | Limit | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Proposed | — | Pozycje w tej kolumnie są jedynie pomysłami / propozycjami. Zespół nie jest zobowiązany do wykonania zadania – na tym etapie konieczne jest jedynie przedyskutowanie go. |
| Todo | 8 | Ilość pozycji jest cztery razy większa niż wielkość zespołu projektowego. Zakładamy, że każdy członek zespołu powienien mieć po 4 zadania do wykonania. |
| In Progress | 4 | Ilość pozycji jest dwa razy większa niż wielkość zespołu - zakładamy, że każdy członek zespołu powinien pracować maksymalnie nad dwoma nowymi zadaniami jednocześnie. |
| Pending Testing | 2 | Ilość dostępnych w tej kolumnie pozycji odpowiada ilości członków zespołu. Mała ilość dostępnych zgłoszeń zmusza zespół do testowania wcześniej wykonanych zadań. |
| Testing | 2 | Mała ilość zadań zmniejsza ryzyko konfliktów przy późniejszym scalaniu kodu. Jako, że testowane zadania mogą dotyczyć ‘niezależnych’ od siebie elementów nie ma konieczności testowania tylko jednego zadania na raz. |
| Done | — | Pozycje w tej kolumnie to zadania już zakończone - prace nad nimi już się zakończyły, więc limit nie jest konieczny. |

- Tablica Kanban

- Metryki produktywności

  - Bottleneck

Miara pozwala nam sprawdzić, czy któryś ze stanów nadmiernie ‘wypełnia’ się zadaniami. W celu zobrazowania tej metryki w narzędziu wspomagającym (GitHub projects) generowany jest graf słupkowy obrazujący ilość zadań przypisanych każdemu stanowi

  - Rozkład stanów

Rozkład stanów pozwala nam w łatwy sposób zobaczyć który z elementów backlogu produktu potrzebuje największego wkładu pracy, któy jest bliski finalizacji itp.