# Scrum: Backlog produktu

System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM

# 1. O projekcie i produkcie

## 1.1. Krótki opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia i badania efektywności systemu przetwarzania danych opartego na współpracujących modelach LLM (tzw. „Hive Mind”). Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy grupa współdziałających agentów jest w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne i logiczne lepiej niż pojedynczy model. Docelowymi odbiorcami są deweloperzy i badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.

## 1.2. Krótki opis produktu

Produktem jest system „Hive Mind”, składający się z: agenta badawczego (Researcher), wyspecjalizowanych kalkulatorów (Calculators), agenta oceny wyników (Evaluator). System ma umożliwiać wspólne rozwiązywanie problemów przez wiele agentów oraz ocenę, czy takie podejście daje bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki niż pojedynczy model — bez potrzeby jego dodatkowego trenowania.

# 2. Oszacowanie rozmiaru backlogu produktu

## 2.1. Oszacowanie elementów backlogu produktu w story points

## 2.2. Udokumentowanie przebiegu gry

### 2.2.1. Założenia

- oszacowanie wykonane grą Planning Poker,

- każdy deweloper ma do dyspozycji karty z liczbami ze skali story points 2, 3, 5, 8, 13,

- przy szacowaniu danego elementu PB wszyscy naraz wykładają kartę ze swoim oszacowaniem,

- na początku wybiera się najłatwiejszy element i przydziela mu 2 punkty.

### 2.2.2. Przebieg Planning Poker

W szacowaniu biorą udział członkowie zespołu:

- Oliwier Komorowski

- Jakub Nowak

Najłatwiejszy element: 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP).

1 - Implementacja podstawowego systemu agentowego (8 SP):

- 8 SP, 13 SP

- 8 SP, 8 SP

2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP):

- 5 SP, 5 SP

3 - Implementacja agenta Researcher (5 SP):

- 5 SP, 3 SP

- 5 SP, 5 SP

4 - Implementacja agentów Calculators (8 SP):

- 8 SP, 8 SP

5 - Implementacja agenta Evaluator (5 SP):

- 5 SP, 5 SP

6 - Stworzenie potoku przetwarzania (Research → Calculate → Evaluate) (8 SP):

- 13 SP, 8 SP

- 8 SP, 8 SP

7 - Mechanizm iteracyjnej poprawy wyników (8 SP):

- 5 SP, 8 SP

- 8 SP, 8 SP

8 - Konfigurowalna liczba iteracji (CALCULATION_RUNS) (3 SP):

- 3 SP, 2 SP

- 3 SP, 3 SP

9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP):

- 5 SP, 5 SP

10 - Porównanie z pojedynczym modelem LLM (5 SP):

- 5 SP, 8 SP

- 8 SP, 5 SP

11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP):

*wybrany najłatwiejszym elementem PB na początku szacowania

12 - Logging i monitoring działania systemu (3 SP):

- 3 SP, 5 SP

- 3 SP, 3 SP

13 - Możliwość łatwej rozbudowy o nowe typy agentów (5 SP):

- 8 SP, 5 SP

- 5 SP, 5 SP

14 - Wizualizacja procesu wnioskowania (5 SP):

- 5 SP, 3 SP

- 5 SP, 5 SP

# 3. Założenia i dobór zakresu sprintu

## 3.1. Pojemność zespołu

- 2 osoby,

- 7 dni sprintu,

- średnio 2 godziny dziennie pracy projektowej na osobę,

Całkowita pojemność: 2 osoby * 7 dni * 2 h = 28 h

## 3.2. Rezerwa pojemności zespołu

Część czasu należy przeznaczyć na działania organizacyjne i techniczne:

- planowanie sprintu,

- krótkie spotkania robocze,

- synchronizacja zespołu,

- testy, poprawki i dokumentacja.

Przyjęto 2h rezerwy pojemności.

Realna pojemność sprintu: 28 h - 2 h = 26 h

## 3.3. Zakładana prędkość zespołu

Zakładana prędkość zespołu jest szacowana na ok. 13 SP na sprint (0.5 SP/h).

## 3.4. Wybrane elementy z backlogu produktu

### 3.4.1. Elementy sprintu

- 2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP)

- 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP)

- 9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP)

Łącznie: 12 SP

### 3.4.2. Uzasadnienie wyboru zakresu sprintu

Do pierwszego sprintu wybrano zadania umożliwiające uruchomienie środowiska oraz stworzenie technicznego fundamentu dalszych prac.

- 2 - Integracja z lokalnym modelem LLM (Ollama) (5 SP) - bez działającego modelu nie można rozwijać agentów,

- 11 - Zbieranie i zapisywanie wyników eksperymentów (2 SP) - od początku projektu warto gromadzić dane testowe i wyniki,

- 9 - Testowanie na problemach matematycznych i logicznych (5 SP) - od początku projektu umożliwia przeprowadzanie testów.

# 4. Cel sprintu

Celem Sprintu 1 jest uruchomienie pierwszej działającej wersji zaplecza technicznego systemu Hive Mind, umożliwiającej lokalne wykorzystanie modelu LLM, konfigurację i wykonywanie testów, a także zapisywanie wyników eksperymentów.

## 4.1. Wartość dla interesariuszy

### 4.1.1. Opiekun projektu

- widoczny pierwszy realny postęp prac,

- działający fundament systemu.

### 4.1.2. Zespół projektowy

- gotowe środowisko do dalszej implementacji agentów.

### 4.1.3. Użytkownik końcowy (programista / badacz)

- możliwość wykonywania pierwszych eksperymentów i testów.

# 5. Backlog sprintu

# 6. Kryteria akceptacji

# 7. Definicja ukończenia

- Kryteria akceptacji spełnione:

  - zainstalowany i zintegrowany z systemem model llama3.1:8b

  - zaimplementowane zbieranie i zapisywanie wyników

  - przygotowane problemy testowe

- Kod działa lokalnie

- Testy wykonane

- Brak błędów krytycznych

- Integracja zakończona

- Dokumentacja uzupełniona

- Zadanie zaakceptowane przez zespół