# Dobór i adaptacja metodyki

System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM

# 1. O projekcie i produkcie

## 1.1. Krótki opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia i badania efektywności systemu przetwarzania danych opartego na współpracujących modelach LLM (tzw. „Hive Mind”). Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy grupa współdziałających agentów jest w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne i logiczne lepiej niż pojedynczy model. Docelowymi odbiorcami są deweloperzy i badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.

## 1.2. Krótki opis produktu

Produktem jest system „Hive Mind”, składający się z: agenta badawczego (Researcher), wyspecjalizowanych kalkulatorów (Calculators), agenta oceny wyników (Evaluator). System ma umożliwiać wspólne rozwiązywanie problemów przez wiele agentów oraz ocenę, czy takie podejście daje bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki niż pojedynczy model — bez potrzeby jego dodatkowego trenowania.

# 2. Ocena według modelu uproszczonego

## 2.1. Rozmiar

Projekt realizowany jest przez bardzo mały zespół składający się z dwóch deweloperów oraz opiekuna projektu pełniącego funkcję konsultacyjną. Komunikacja odbywa się bezpośrednio, bez rozbudowanej struktury organizacyjnej.

## 2.2. Krytyczność

Projekt ma charakter:

- badawczy,

- edukacyjny,

- eksperymentalny.

Ewentualne błędy systemu:

- nie powodują zagrożenia życia,

- nie generują dużych strat finansowych,

- nie wpływają na infrastrukturę krytyczną.

Największą konsekwencją błędów mogą być:

- błędne wyniki eksperymentów,

- obniżenie jakości analiz,

- opóźnienie realizacji projektu.

## 2.3. Dynamika

Projekt dotyczy obszaru AI i systemów LLM, który charakteryzuje się dużą zmiennością. W trakcie projektu mogą pojawiać się:

- nowe pomysły eksperymentalne,

- zmiany architektury agentów,

- modyfikacje pipeline’u,

- zmiany strategii testowania,

- nowe modele lub parametry LLM.

Dodatkowo część wymagań jest doprecyzowywana dopiero podczas realizacji kolejnych sprintów.

## 2.4. Osoby

Członkowie zespołu posiadają:

- wiedzę programistyczną,

- doświadczenie akademickie związane z AI,

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Projekt wymaga:

- eksperymentowania,

- samodzielnego uczenia się,

- elastycznego podejścia do problemów technicznych.

## 2.5. Kultura

Projekt realizowany jest w niewielkim zespole akademickim, bez rozbudowanej hierarchii organizacyjnej. Proces pracy jest stosunkowo elastyczny i nastawiony na:

- eksperymentowanie,

- iteracyjne ulepszanie produktu,

- szybkie reagowanie na problemy,

- adaptację wymagań.

Dokumentacja i procesy istnieją, ale są ograniczone do niezbędnego poziomu.

# 3. Ocena według zaadaptowanego modelu pełnego

## 3.1. Zastosowanie

| Cecha | Metodyki zwinne | Metodyki klasyczne |
| --- | --- | --- |
| Główne cele | szybka wartość, reakcja na zmiany | przewidywalność, stabilność, wysoka wiarygodność |
| Środowisko | niestabilne, szybkozmienne, skupione na projekcie | stabilne, wolnozmienne, skupione na projekcie i organizacji |

### 3.1.1. Główne cele

Projekt koncentruje się przede wszystkim na: szybkim eksperymentowaniu, iteracyjnym ulepszaniu rozwiązania, analizie wyników działania agentów LLM, reagowaniu na zmieniające się wymagania i wyniki badań. Najważniejsza jest możliwość szybkiego uzyskiwania kolejnych rezultatów i adaptacji systemu, a nie pełna przewidywalność harmonogramu.

### 3.1.2. Środowisko

Projekt realizowany jest w dynamicznym środowisku technologicznym związanym z: modelami LLM, systemami agentowymi, eksperymentalnymi metodami wnioskowania. Wymagania i rozwiązania mogą zmieniać się w trakcie projektu w zależności od wyników eksperymentów.

## 3.2. Zarządzanie

| Cecha | Metodyki zwinne | Metodyki klasyczne |
| --- | --- | --- |
| Komunikacja | niejawna, współdzielona wiedza | jawna, udokumentowana wiedza |

### 3.2.1. Komunikacja

Komunikacja w projekcie: odbywa się bezpośrednio, bazuje głównie na współdzielonej wiedzy, nie wymaga rozbudowanej formalnej dokumentacji, jest szybka i nieformalna. Ze względu na niewielki rozmiar zespołu większość ustaleń realizowana jest podczas bieżących rozmów.

## 3.3. Techniczne

| Cecha | Metodyki zwinne | Metodyki klasyczne |
| --- | --- | --- |
| Wymagania | nieformalne historyjki i przypadki testowe z priorytetami, nieprzewidywalne zmiany | sformalizowane wymagania, proces, dojrzałość, interfejsy, jakość, przewidywalna ewolucja |
| Wytwarzanie | prosty projekt, krótkie przyrosty, refaktoryzacja z założenia możliwa i tania | szczegółowy projekt, dłuższe przyrosty, refaktoryzacja zakładana jako droga |

### 3.3.1. Wymagania

Wymagania projektu: są częściowo nieformalne, ewoluują podczas realizacji projektu, są rozwijane iteracyjnie, wynikają z kolejnych eksperymentów. Backlog produktu jest aktualizowany wraz z rozwojem systemu.

### 3.3.2. Wytwarzanie

Rozwój systemu odbywa się: iteracyjnie, w krótkich przyrostach, z możliwością częstej refaktoryzacji, poprzez ciągłe ulepszanie architektury systemu. Projekt nie zakłada pełnego, szczegółowego projektu technicznego od początku.

## 3.4. Osoby

| Cecha | Metodyki zwinne | Metodyki klasyczne |
| --- | --- | --- |
| Klient | wyznaczone, dostępne na miejscu osoby klasy CRACK | osoby klasy CRACK, nie muszą być stale dostępne |
| Kultura | zadowolenie i moc poprzez wiele stopni swobody (skłonność do chaosu) | zadowolenie i moc poprzez zestaw zasad i procedur (skłonność do porządku) |

### 3.4.1. Klient

Rolę klienta/interesariusza pełni opiekun projektu, który: pozostaje w regularnym kontakcie z zespołem, konsultuje postępy, pomaga doprecyzowywać kierunek projektu. Współpraca ma charakter częstych konsultacji.

### 3.4.2. Kultura

Kultura pracy: wspiera elastyczność, dopuszcza eksperymentowanie, pozwala na szybkie dostosowywanie procesu, opiera się bardziej na autonomii niż sztywnych procedurach. Dokumentacja i formalizacja istnieją, ale ograniczone są do niezbędnego poziomu.

# 4. Model dostarczania produktu końcowego projektu

## 4.1. Różne modele dostarczania

### 4.1.1. Jednorazowy

Model jednorazowy zakłada pełne dostarczenie produktu dopiero na końcu projektu.

### 4.1.2. Przyrostowy

Model przyrostowy polega na stopniowym budowaniu systemu poprzez kolejne przyrosty funkcjonalności. Każdy etap dostarcza działającą część produktu, która jest następnie rozwijana i rozszerzana w kolejnych iteracjach.

### 4.1.3. Ciągły

Model ciągłego dostarczania (Continuous Delivery) stosowany jest głównie w projektach produkcyjnych rozwijanych długoterminowo i wdrażanych regularnie do środowiska użytkownika.

## 4.2. Sugerowana metodyka

Na podstawie uproszczonego modelu Boehma i Turnera, pełnego modelu zaadaptowanego,

charakteru przyrostowego dostarczania produktu, najbardziej odpowiednim podejściem dla projektu jest model przyrostowy, czyli metodyka zwinna.

# 5. Metodyka i jej adaptacja

## 5.1. Podsumowanie sugestii metodyki z punktów 2, 3 i 4

Na podstawie wcześniejszych analiz (model uproszczony, model pełny oraz model dostarczania produktu) określono jednoznacznie dopasowanie projektu „Hive Mind” do metodyk lekkich (zwinnych). Projekt charakteryzuje się: niewielkim zespołem, wysoką dynamiką zmian wymagań,  eksperymentalnym charakterem, iteracyjnym sposobem wytwarzania, potrzebą częstego testowania i adaptacji.

## 5.2. Wybór konkretnej metodyki

Najbardziej odpowiednią metodyką dla projektu jest: metodyka zwinna - Scrum z elementami Kanban. Scrum zapewnia iteracyjny rozwój w sprintach, natomiast Kanban wspiera kontrolę przepływu zadań i pracę z ograniczeniami WIP.

## 5.3. Elementy niepasujące do metodyki

### 5.3.1. Duża zmienność wymagań

Scrum zakłada względnie stabilny Sprint Backlog w trakcie sprintu, natomiast projekt AI: wymaga częstych zmian, reaguje na wyniki eksperymentów, może zmieniać priorytety w trakcie sprintu. W związku z tym wprowadzono adaptacje: dopuszczenie ograniczonych zmian backlogu w sprintach, stosowanie Kanban do zadań eksperymentalnych, traktowanie Sprint Backlog jako „żywego planu”.

### 5.3.2. Mały zespół

Scrum zakłada role (Scrum Master, Product Owner, Developers), co przy 2 osobach jest sztuczne. Jako adaptacje zastosowano: role łączone (rotacyjnie), brak formalnego Scrum Mastera, wspólne podejmowanie decyzji.

### 5.3.3. Brak klasycznego klienta biznesowego

Scrum zakłada aktywną rolę Product Ownera reprezentującego klienta biznesowego. W projekcie rolę interesariusza pełni opiekun projektu. Backlog konsultowany cyklicznie. Decyzje produktowe podejmowane wspólnie w zespole.

### 5.3.4. Zmienność architektury systemu

Scrum nie narzuca sposobu projektowania architektury, ale w praktyce wymaga stabilności przyrostów. Natomiast w projekcie architektura rozwijana iteracyjnie. Refaktoryzacja traktowana jako część sprintów. Brak “finalnej architektury” na początku projektu.

## 5.4. Jak adaptacja kompensuje niedopasowania

Zastosowane modyfikacje pozwalają:

- zachować elastyczność projektu badawczego,

- utrzymać strukturę sprintów (Scrum),

- kontrolować przepływ pracy (Kanban),

- umożliwić eksperymentowanie bez utraty organizacji pracy,

- dostosować metodykę do małego zespołu.

## 5.5. Podsumowanie

Projekt „Hive Mind” najlepiej realizować w oparciu o Scrum z elementami Kanban, ponieważ:

- Scrum zapewnia strukturę iteracyjnego rozwoju,

- Kanban wspiera zarządzanie przepływem zadań eksperymentalnych,

- adaptacje metodyki eliminują ograniczenia klasycznego Scrum,

- podejście to najlepiej odpowiada dynamicznemu i badawczemu charakterowi projektu AI.