Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

| Nazwa i akronim projektu: Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi - HMLLM |  | Zleceniodawca: Politechnika Gdańska, wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-352 |  | Kierownik projektu: Nowak, Jakub |  | Opiekun projektu: Majkutewicz, Jan, mgr inż. |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP |  | Nr wersji: {wersja dokumentu np. 1.00} |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Sobiech, Alicja |  | Data pierwszego sporządzenia: 9.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: {data wykonania aktualnej wersji dokumentu} |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 1.00 | Wstępna wersja | całość | Sobiech, Alicja |  | 9.11.2025 |
| {wersja} | {opis np. dodanie etapu C} | {np. pkt 2, 2.3} | {nazwisko, imię} |  | {data zmiany} |

{UWAGA: dokumentacja procesu projektowania dokumentuje proces realizacji projektu i zarządzania projektem; w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem, można zakres dokumentu rozszerzać, dodawać nowe punkty, jeśli są potrzebne itp.; harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie; należy pamiętać, że dokument niniejszy powstaje sukcesywnie w trakcie realizacji projektu, więc niektóre punkty mogą być wymagane wcześniej, a niektóre później}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3

1.1	Cel dokumentu	3

1.2	Odbiorcy	3

1.3	Terminologia	3

2	Cel i założenia projektu	3

2.1	Cel projektu	3

2.2	Założenia projektu	3

2.3	Elementy składowe produktu	3

2.4	Wymagania projektu	3

2.4.1	Wymagania funkcjonalne	3

2.4.2	Wymagania pozafunkcjonalne	3

2.5	Wstępnie planowany zakres prac	3

3	Organizacja projektu	3

3.1	Zespół projektowy	3

3.2	Nadzór nad projektem	4

3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4

3.3.1	Spotkania studentów z opiekunem projektu	4

3.3.2	Spotkania między studentami	4

3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4

3.4.1	Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu	4

3.4.2	Kontrola dokumentacji	4

3.4.3	Kontrola prac wykonywanych przez poszczególne osoby	4

3.4.4	Współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań	4

4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4

5	Harmonogram prac zespołu projektowego	5

5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	5

5.1.1	Etap A (Zapoznanie się z tematem projektu)	5

5.1.2	Etap B (Implementacja pojedynczego agenta)	5

5.1.3	Etap C (Implementacja dwóch agentów)	5

5.1.4	Etap D (Tworzenie dokumentacji)	5

6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	5

6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	5

6.1.1	Zapoznanie się z tematem projektu	5

6.1.2	Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta	5

6.1.3	Implementacja systemu wykorzystującego dwóch agentów	5

6.1.4	Tworzenie dokumentacji	5

7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	5

7.1	Ogólny opis planowanego produktu	5

7.2	Wymagania minimalne dla produktu	5

7.3	Warunki odbioru	5

8	Postanowienia	6

8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	6

8.2	Inne postanowienia	6

9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	6

9.1	Spotkania projektowe zespołu	6

9.1.1	Spotkanie dnia xxx	6

9.2	Spotkania z opiekunem	6

9.2.1	Spotkanie dnia 10.10.2025	6

9.2.2	Spotkanie dnia xx.11.2025	6

10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	6

10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	6

10.2	Opis ogólny projektu	6

10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	6

10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	6

10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	7

10.6	Osiągnięte wyniki	7

10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	7

10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	7

11	Załączniki	7

- Wprowadzenie - o dokumencie

  - Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.

- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka

- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta

- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.

- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

  - Odbiorcy

Adresatami dokumentu są:

- Zleceniobiorca projektu: Katedra Architektury Systemów Komputerowych (klient wewnętrzny PG)

- Opiekun projektu: mgr inż. Jan Majkutewicz

- Członkowie zespołu projektowego: Jakub Nowak,  Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

  - Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

- Agent - jednostka koordynująca pracę modelu LLM w celu realizacji określonych zadań. Agent może wysyłać, odbierać i interpretować komunikaty, a także współpracować z innymi agentami lub ze wspólnym stanem globalnym systemu.

- Benchmark - zestaw metryk służących do oceny jakości działania modeli LLM. Umożliwiają one porównanie wydajności, spójności i trafności generowanych odpowiedzi w sposób obiektywny i powtarzalny

- Hive Minds / Umysły rojowe - koncepcja inspirowana systemami biologicznymi, w której wiele niezależnych jednostek współpracuje w ramach wspólnej przestrzeni umożliwiającej wymianę i synchronizację informacji

- LLM - generatywny model językowy oparty na (zwykle dekoderowej) architekturze transformera, posiadający miliardy parametrów. Modele te trenowane są na bardzo dużych zbiorach danych testowych i zdolne są do przetwarzania i generowania języka naturalnego

- Model - instancja LLM zdolna do przetwarzania tekstu i generowania odpowiedzi na podstawie dostarczonych promptów. Generuje tekst i przetwarza dane językowe, ale sam nie posiada trwałego stanu ani autonomii decyzyjnej

- Prompt - tekst przekazywany do modelu LLM w celu wywołania odpowiedzi. Może on zawierać m.in. instrukcje, pytania, przykłady a jego konstrukcja bezpośrednio wpływa na jakość generowanych wyników

- Programowanie rozproszone - programowanie, w którym działania wykonywane są równolegle na niezależnych węzłach lub komputerach połączonych w sieć.

- Repozytorium GitHub - zdalne środowisko przechowywania i współdzielenia zasobów projektowych oparte na systemie kontroli wersji Git.

- User Interface / UI - interfejs użytkownika umożliwiający interakcję z systemem. Pozwala na wizualizację wyników działania agentów oraz wprowadzanie promptów

- Cel i założenia projektu

  - Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie infrastruktury umożliwiającej tworzenie aplikacji wykorzystujących modele językowe LLM (Large Language Models) współpracujące ze sobą w sposób inspirowany koncepcją umysłów rojowych.

  - Założenia projektu

Projekt zakłada opracowanie środowiska, w którym wiele modeli LLM działa równocześnie w sposób rozproszony, co pozwoli na generowanie bardziej spójnych oraz kontekstowo trafnych odpowiedzi w porównaniu z możliwościami pojedynczego modelu.

  - Elementy składowe produktu

- Kod źródłowy

  - Implementacja współpracujących agentów

  - Implementacja UI

- Dokumentacja projektu

  - Wymagania projektu

    - Wymagania funkcjonalne

- Komunikacja między modelami nie jest w formie dialogu między nimi

- Komunikacja między modelami jest równoległa i rozproszona

    - Wymagania pozafunkcjonalne

- Działanie systemu powinno wykraczać poza klasyczne podejścia jak iteracyjne poprawianie odpowiedzi

- Komunikacja między modelami powinna być szybka i efektywna

- Odpowiedzi uzyskiwane jako wynik współpracy kilku modeli powinny być bardziej spójne i kontekstowo trafne w porównaniu z odpowiedziami uzyskiwanymi od jednego modelu

  - Wstępnie planowany zakres prac

- Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury

  - Przegląd dostępnych źródeł w celu zrozumienia koncepcji umysłów rojowych i modeli LLM

- Implementacja aplikacji wykorzystującej pojedynczego agenta

- Implementacja systemu wykorzystującego współpracujące modele LLM

- Zaprojektowanie i implementacja UI

- Opracowanie końcowej dokumentacji projektu

- Organizacja projektu

  - Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| Lp. | Imię i nazwisko członka zespołu | Rola w projekcie | E-mail kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jakub Nowak | Kierownik projektu | s197860@student.pg.edu.pl |
| 2 | Alicja Sobiech | członek zespołu projektowego | s188861@student.pg.edu.pl |
| 3 | Oliwier Komorowski | członek zespołu projektowego | s197808@student.pg.edu.pl |
| 4 | Kacper Skudlarz | członek zespołu projektowego | s193365 @student.pg.edu.pl |

  - Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry | Katedra Architektury Systemów Komputerowych |
| --- | --- |

| Opiekun | mgr inż. Jan Majkutewicz | e-mail: jan.majkutewicz@pg.edu.pl |
| --- | --- | --- |
| Klient | mgr inż. Jan Majkutewicz | e-mail: jan.majkutewicz@pg.edu.pl |
| Koordynator katedralny | dr inż. Jarosław Kuchta | e-mail: jarkucht@pg.edu.pl |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

  - Infrastruktura komunikacyjna

    - Spotkania studentów z opiekunem projektu

- Komunikacja z opiekunem odbywa się za pośrednictwem platformy ?? lub drogą mailową

- Spotkania zespołu z opiekunem w celu omówienia postępów projektu organizowane są co miesiąc stacjonarnie lub online za pośrednictwem platformy ??

  - Pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny w celu dokładniejszego omówienia tematu i wymagań projektu oraz ustalenia dalszego przebiegu pracy

- Dostęp do repo?? / pokazywanie kodu|rezultatów na spotkaniach {JAK OPIEKUN OTRZYMUJE INFO O POSTĘPACH W PROJEKCIE}

    - Spotkania między studentami

- Komunikacja zespołu odbywa się online za pośrednictwem platformy Discord.

- W ewentualnym przypadku wystąpienia problemów, studenci w pierwszej kolejności zwracają się do innych członków zespołu projektowego. Jeśli nie jest to wystarczające aby rozwiązać zaistniały problem, zespół zwraca się do opiekuna projektu.

- Kierownik zespołu projektowego odpowiedzialny jest za koordynację pracy członków zespołu oraz za komunikację z opiekunem projektu

- Wytworzony kod przechowywany jest w repozytorium GitHub

- Pliki dokumentacji umieszczone są w chmurze dostępnej dla wszystkich członków zespołu. Dokumentacja tworzona i aktualizowana jest na bieżąco w trakcie trwania projektu.

  - Zarządzanie jakością w projekcie

    - Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu

- …

    - Kontrola dokumentacji

- Dokumenty sprawdzane przez przynajmniej jedną inną osobę niż autor dokumentu przed wysłaniem ich do serwisu projektowego.

- Dokumentacja jest regularnie przeglądana i aktualizowana równolegle z postępem prac implementacyjnych. Zapewnia to zgodność treści dokumentacji z faktycznym stanem tworzonego systemu.

    - Kontrola prac wykonywanych przez poszczególne osoby

- Kod wytworzony przez członków zespołu projektowego umieszczany jest w repozytorium GitHub

- Regularnie przeprowadzane są spotkania, podczas których prowadzone są dyskusje na temat wykonanych postępów, omawiane są napotkane problemy i planowane kolejne kroki

    - Współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań

- Systematyczne spotkania z klientem, podczas których weryfikowana jest zgodność wytworzonego oprogramowania z oczekiwaniami

- Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka | Ocena prawdop. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niewywiązywanie się z określonych zadań przez członka zespołu | 25% | - Opóźnienia w realizacji projektu - Nadmierne obciążenie pozostałych członków grupy zmuszonych do realizacji dodatkowych zadań | - Próba zrozumienia, dlaczego dany student nie wywiązuje się ze swoich zadań - Pomoc w realizacji zadania przez innego członka grupy - Wymiana typu wykonywanych zadań między członkami grupy - Spotkanie z opiekunem w celu zasygnalizowania istnienia problemu |
| 2. | Choroba / dłuższa nieobecność członka zespołu | 30% | - Tymczasowy brak członka zespołu - Opóźnienia w realizacji zadań przydzielonych nieobecnemu członkowi zespołu - Nadmierne obciążenie pozostałych członków grupy zmuszonych do realizacji dodatkowych zadań | - Reorganizacja harmonogramu w miarę możliwości - Podzielenie niewykonanego zadania na mniejsze części w miarę możliwości i przydzielenie ich pozostałym członkom zespołu |
| 3. | Zaliczenia / projekty z pozostałych przedmiotów | 95% | - Obniżenie dostępności członków zespołu - Opóźnienia w realizacji projektu | - Uwzględnienie przedziałów czasowych z dużym obciążeniem zaliczeniami przy tworzeniu harmonogramu i przydzielaniu zadań - Ułożenie harmonogramu prac tak, aby był bardziej elastyczny w okresach z dużym obciążeniem zaliczeniami |
| 4. | Nieosiągnięcie wymaganych benchmarków | 50% | - Działanie systemu niezgodne z wymaganiami projektowymi - Konieczność czasochłonnego debugowania i poprawiania kodu, co prowadzi do opóźnień w realizacji projektu | - Regularne porównanie wyników testowania systemu z dostępnymi benchmarkami - Zmiana wykorzystywanego modelu |
| 5. | Ograniczenia sprzętowe związane z wielkością wybranego modelu | 45% | - Nieakceptowalny czas oczekiwania na odpowiedź - Desynchronizacja prac zespołu - różni studenci pracujący z różnymi modelami w miarę swoich możliwości sprzętowych | - Wykorzystanie od początku mniejszego modelu i ewentualna - Regularna kontrola, czy wszyscy członkowie zespołu są w stanie korzystać z systemu działającego w akceptowalny sposób - Przeprowadzanie testów jakościowych systemu przez członka zespołu dysponującego najlepszym sprzętem |
| 6. | Nieefektywna komunikacja między członkami zespołu | 60% | - Utrudnienie w koordynacji pracy i przydzielaniu zadań poszczególnym członkom zespołu | - Zmiana platformy komunikacyjnej - Wprowadzenie częstszych spotkań w celach omawiania postępów - Spotkanie z opiekunem w celu zasygnalizowania istnienia problemu |

- Harmonogram prac zespołu projektowego

Tabela 5.1. Harmonogram prac zespołu

| Lp. | Etap | Wykonawcy | Początek | Koniec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapoznanie się z tematem projektu | Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz | październik 2025 | listopad 2025 |
| 2. | Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta | Jakub Nowak | październik 2025 | listopad 2025 |
| 3. | Implementacja systemu wykorzystującego dwóch agentów | Jakub Nowak | listopad 2025 |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. | Tworzenie dokumentacji | Alicja Sobiech | październik 2025 | styczeń 2026 |

  - Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

    - Etap A (Zapoznanie się z tematem projektu)

- Cele - rozwinięcie wiedzy członków zespołu na tematy związane z projektem m.in umysły rojowe, programowanie rozproszone i działania modeli LLM

- Główne zadania

  - przegląd dostępnych źródeł wiedzy o powiązanych tematach

- Kryteria akceptacji - zrozumienie istotnych tematów przez każdego członka zespołu

    - Etap B (Implementacja pojedynczego agenta)

- Cele - implementacja systemu wykorzystującego jednego agenta

- Główne zadania

  - implementacja prostego systemu wykorzystującego jednego agenta w celu wygenerowania odpowiedzi na prompt użytkownika

  - porównanie jakości uzyskanych wyników z dostępnymi benchmarkami

- Produkty - prosta aplikacja generująca odpowiedzi na prompty użytkownika

- Kryteria akceptacji - aplikacja działająca poprawnie; jakość odpowiedzi mieszcząca się w akceptowalnym zakresie w porównaniu do dostępnych benchmarków

    - Etap C (Implementacja dwóch agentów)

- Cele - implementacja systemu

- Główne zadania

- Produkty -

- Kryteria akceptacji - poprawnie działająca aplikacja

    - Etap D (Tworzenie dokumentacji)

- Cele - Udokumentowanie procesu prac nad projektem

- Główne zadania

  - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)

  - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)

  - Stworzenie plakatu (w języku polskim i angielskim)

  - Stworzenie prezentacji ilustrującej postępy projektu w trakcie semestru zimowego

- Produkty - kompletna dokumentacja: DTP, DPP, plakat informacyjny, prezentacja

- Kryteria akceptacji - Zatwierdzenie dokumentacji w systemie SPG (Studenckie projekty grupowe) na platformie MojaPG

- Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

  - Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

{Główne zadania w poszczególnych etapach, wykazanych w harmonogramie z punktu 5)

    - Zapoznanie się z tematem projektu

      - Przegląd dostępnych źródeł wiedzy o powiązanych tematach

- Wykonawcy  - Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

    - Implementacja systemu wykorzystującego pojedynczego agenta

      - Implementacja prostego systemu wykorzystującego jednego agenta w celu wygenerowania odpowiedzi na prompt użytkownika

- Osoba odpowiedzialna - Jakub Nowak

- Wykonawcy - Jakub Nowak

      - Porównanie jakości uzyskanych wyników z dostępnymi benchmarkami

- Osoba odpowiedzialna -

- Wykonawcy -

    - Implementacja systemu wykorzystującego dwóch agentów

{Wyszczególnione zadania/role, osoba odpowiedzialna/wykonawca lub wykonawcy)

    - Tworzenie dokumentacji

      - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej projektu (DTP)

- Osoba odpowiedzialna - Alicja Sobiech

- Wykonawcy - Alicja Sobiech

      - Stworzenie i utrzymywanie dokumentacji procesu projektowania (DPP)

- Osoba odpowiedzialna - Alicja Sobiech

- Wykonawcy - Alicja Sobiech

      - Stworzenie plakatu (w języku polskim i angielskim)

- Osoba odpowiedzialna - Alicja Sobiech

- Wykonawcy - Alicja Sobiech

      - Stworzenie prezentacji ilustrującej postępy projektu w trakcie semestru zimowego

- Osoba odpowiedzialna - Alicja Sobiech

- Wykonawcy - Alicja Sobiech

- Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

  - Ogólny opis planowanego produktu

{Sporządzić ogólną charakterystykę produktu, co to ma być, do czego służy, jakie główne funkcje ma realizować itp.; w semestrze 2 należy zaktualizować informacje, jeśli wystąpiły zmiany}

  - Wymagania minimalne dla produktu

{Opisać jakie są minimalne wymagania jakościowe dla produktu, spróbować określić metody zbadania wymagań minimalnych, podać metody weryfikacji; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany}

  - Warunki odbioru

{Z punktu widzenia umowy - kiedy uznamy, że projekt zakończył się sukcesem – testy kwalifikacyjne, spełnienie wymagań, (warunki techniczne, prawne, finansowe,... ; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany }

- Postanowienia

  - Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

{Jeżeli występują jakieś zmiany w stosunku do planu pierwotnego, to należy je wskazać z podaniem daty zmian, np. jeżeli harmonogram był utworzony w całości na I semestrze, ale od razu na 2 semestry i następują jakieś zmiany, to należy je wskazać, jeżeli nie ma postanowień to należy wpisać „nie dotyczy” }

  - Inne postanowienia

{Jeżeli są}

- Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

{Raport aktywności dotyczy obu semestrów i jest notowany w jednym punkcie, należy prowadzić ewidencję spotkań zespołu z opiekunem/klientem, jak również ważniejsze spotkania zespołu i wydarzenia związane z projektem, czyli udokumentować proces prac projektowych, nie dokumentujemy udziału w spotkaniach warsztatowych w audytorium; należy wskazać osoby uczestniczące w spotkaniu oraz sporządzić kilkuzdaniową notatkę ze spotkania, zawierającą podsumowanie prac od poprzedniego spotkania, konkluzje i główne wnioski ze spotkania; opis bardzo krótki, np. zaprojektowano płytkę zasilacza, rozpoczęto prace nad oprogramowaniem bazy danych, na przyszły tydzień zaplanowano prace nad..., itp.; można zrobić tabelki, ale może to spowolnić obsługę dokumentu, jak będzie dużo spotkań; tytuły punktów 9.1, 9.2, 9.3 są tylko przykładowe}

  - Spotkania projektowe zespołu

    - Spotkanie dnia …

- Forma spotkania -

- Uczestnicy -

- Podsumowanie -

  - Spotkania z opiekunem

    - Spotkanie dnia 10.10.2025

- Forma spotkania - stacjonarne

- Uczestnicy - mgr inż. Jan Majkutewicz, Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

- Podsumowanie - spotkanie wstępne, ustalenie zakresu prac na kolejny miesiąc (zapoznanie z tematem, implementacja aplikacji promptującej jednego agenta i porównanie uzyskanych wyników z dostępnymi benchmarkami)

    - Spotkanie dnia xx.11.2025

- Forma spotkania -

- Uczestnicy -

- Podsumowanie -

- Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

{Raport końcowy dotyczy całego projektu (obu semestrów) i powinien zawierać podsumowanie całości prac i wyników, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób; punkt ten ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia, przewidywana objętość tego punktu to 3-6 stron (części merytorycznej); należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG; raport końcowy powinien odnosić się do dokumentacji technicznej DTP, nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem i podsumowaniem wyników}

  - Cel projektu i planowany zakres realizacji

{Sformułowany cel projektu, ewentualnie modyfikacje celu w trakcie realizacji, przedstawienie początkowych wymagań projektowych postawionych w I i II semestrze, omówienie planowanego sposobu realizacji i odniesienie do faktycznych wyników projektu}

  - Opis ogólny projektu

{W projektach, w których realizowana jest część większego systemu lub urządzenia, opis musi zawierać opis całego systemu lub urządzenia w docelowym kształcie oraz wyraźne wyjaśnienie, jakie części tego systemu lub urządzenia były dostępne w momencie rozpoczęcia projektu, a jakie zespół projektowy zrealizował (lub miał zrealizować) samodzielnie. Wprowadzenie musi zawierać ponadto opis części systemu lub urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Opis musi uwzględniać uszczegółowienie wymagań projektowych i ich modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji projektu.

Dla projektów stanowiących zamkniętą całość (urządzenie, układ, aplikacja) wprowadzenie musi zawierać ogólną charakterystykę tworzonego rozwiązania (urządzenia, układu, aplikacji) i jego środowiska pracy.}

  - Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

{Przedstawienie procesu realizacji projektu: środowisko/a sprzętowe i/lub programistyczne wykorzystane w realizacji projektu, rzeczowy opis głównych prac wykonanych w I i II semestrze, z podaniem krótkiej ich charakterystyki; może być tabela, wskazanie rozbieżności w stosunku do planu z punktu 2.2;

  - Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

{Należy wyspecyfikować i opisać zakres użycia wykorzystywanych środowisk sprzętowych i programowych oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: biblioteki, API, GUI, programy open-source, software wygenerowany przez narzędzia AI, zestawy uruchomieniowe, gotowe moduły, układy elektroniczne, części mechaniczne, konstrukcje itp. W każdym przypadku należy wskazać, które elementy wytworzono w całości samodzielnie, a które były dostępne z góry; należy wyspecyfikować wszystkie użyte technologie informatyczne, w tym np.: API, GUI, narzędzia informatyczne, oprogramowanie gotowe, gotowe skrypty, programy open-source itd. oraz gotowe układy, moduły elektroniczne, części mechaniczne itp.}

  - Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

{Specyfikacja i opis użytych/wytworzonych narzędzi generatywnych AI w projekcie; jeśli projekt opiera się na AI lub dotyczy wytworzenia narzędzi związanych z AI, to należy zrobić krótką charakterystykę zakresu użycia/wytworzenia AI oraz roli AI w projekcie.

Jeżeli projekt nie dotyczy AI ani nie wykorzystuje narzędzi AI, to należy wpisać: „nie dotyczy”}

  - Osiągnięte wyniki

{Opis uzyskanego wyniku końcowego; krótka charakterystyka funkcji/parametrów technicznych; może, ale nie musi, zawierać propozycje ulepszeń, kierunki dalszych prac.; opis odnosi się do dokumentu DTP - nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem wyników}

  - Charakterystyka pracy zespołowej

{Tu należy rzeczowo wskazać, kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wskazać wkład poszczególnych osób w proces tworzenia produktu, dokumentowania, obsługi systemu SPG, współpracy z klientem, opiekunem itp.; należy wykazać jak realizowano pracę zespołową; może być tabela}

  - Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

{Dotyczy wszystkich dokumentów z SPG - pełna lista aktualnych-końcowych wersji dokumentów, wypracowanych w trakcie realizacji projektu przez 2 semestry, w szczególności:

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 1 semestru, ale w najnowszych wersjach (jeśli podlegały korekcie, rozszerzeniu itp.

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 2 semestru w najnowszych wersjach, w tym również wpisujemy, włącznie z plakatem, zgłoszeniami publikacji, potwierdzeniami przyjęcia, tekstem publikacji – jeśli dotyczy}

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku umieszczonego w SPG |
| --- | --- | --- |

- Załączniki

{Jeśli jakieś są}